היי ישי ואור,

ישבתי הבוקר עם אריק – נציג מדור מזון כדי להניע את פרויקט מיכון דיווח כמות הארוחות מחוץ לשעון בספקים השונים.

אני רוצה שתשבו יחד כדי לממש את הפרויקט משלב האפיון ועד המימוש מקצה לקצה.

להלן פירוט הפרויקט על כלל משימותיו:

רקע כללי

משטרת ישראל נכון להיום משלמת על ארוחות לספקי ההסעדה השונים על בסיס 2 ערוצים עיקריים,

בגין ארוחות שנרשמו בשעון (העברת כרטיס) ובגין ארוחות שנרשמו מחוץ לשעון, באישור מדור מזון ובהסדר מול הספקים השונים.

בהתאם לפגישת סטאטוס כלכלה האחרון אצל ראש את"ל סוכם כי אנו (מדור התייעלות) נמכן את תהליך דיווח וריכוז כמויות הארוחות מחוץ לשעון יחד עם מדור מזון.

המצב הקיים

נכון להיום כל התהליך מתנהל בקבצי אקסל כאשר, נציג הספק רושם בתיעוד פנימי כמות ארוחות שסופקו כל יום,

לאחר מכן בסוף החודש הוא מרכז את הכמויות בקובץ אקסל הכולל פילוח של סוג הארוחה שסופקה, מקום הארוחה (מטבח)  וכמות.

במקביל מפקח הסעדה/רמת"ל (המשטרה) מנהל רשימה מקבילה עם תיעוד פנימי בדומה לספק.

2 הרשימות נשלחות למדור מזון, במידה וישנה אי התאמה בין הכמויות מדור מזון עושים את הבירור הרלוונטי ומגבשים את הכמות הסופית לחיוב בפועל.

סוגיות מובנות בהן ישנן התערבויות ישירות של מדור מזון בכמויות:

- מכמש – ככל והכמות מתייחס להסעדה בחד"א הפנימי (לא משיכות החוצה) נעשה קיצוץ של 10% מהכמות הסופית.

- צוחר/חולות – תוספת של 30% לכמות הסופית (המרה לשווי ארוחה בכשרות מהודרת).

- אירועים/כיבודים – המרה של הסכום לתשלום הסופי לכמויות ארוחות מהספק.

- מתקנים בהם אושרו ארוחות ערב חמות – המרת פער המחירים בין מחיר ארוחת ערב למחיר ארוחת צהריים בכמות.

- השלמות רבעוניות – מטבחים בהם ישנה חובת מינימום נעשית השלמת כמויות.

נ.ב. קבצי האקסל מהספקים השונים אינם אחידים ומנוהלים ידנית כאמור.

דרישות המערכת החדשה

המטרה:

מיכון כל התהליך במערכת WEBית חיצונית שתשמש את הספקים והפונקציות הרלוונטיות במשטרה.

פונקציונליות כללית:

- המערכת תכלול מערך הרשאות ואותנטיקציית התחברות.

- המערכת תכלול את כלל המטבחים ואת סוגי הארוחות האפשריות כולל תעריף ארוחה (נגזרת של מטבח וסוג ארוחה).

- המערכת תתמוך ב Workflow  מובנה שישקף את התהליך הבא:

  - שלב א': רישום כמויות באופן שוטף על ידי הספק, כולל צירוף אסמכתאות.

    - אישור הכמות החודשית

  - שלב ב': אישור/עדכון הכמויות על ידי הרמת"ל/מפקח ההסעדה.

  - שלב ג': תמיכה אוטומטית בסוגיות בהם יש התערבות של מדור מזון (ראה לעיל במצב הקיים).

    - אישור הכמות החודשית לתשלום

הערה: בכל שלב ניתן להחזיר לעריכת הנתונים רמה אחת אחורה בשלבים. למשל לאחר אישור הכמות החודשית על ידי הספק הכמויות נעולות לעריכה, רמת"ל/מפקח הסעדה יכול להחזיר את השדות לעריכה באופן יזום לספק.

המלצת אופן המימוש:

- ראשית יש לקבל את המידע הבסיסי עליו תתבסס המערכת, להלן הטבלאות הרלוונטיות אותן הייתי בונה בשלב זה:

  - טבלת מטבחים

    - מטבח (טקסט קצר)

    - סוג ארוחה (טקסט קצר)

    - מחיר מנה (נומרי)

    - המרה קיימת (בוליאני)

  - טבלת משתמשים

    - מייל חיצוני

    - שם משתמש

    - רמת הרשאת

- אפיון חוקיות החישוב בסוגיית ההמרות/קיזוז/תוספת ארוחות.

- אפיון מסכים ברמת משתמש הקצה כולל בניית WORKFLOW מקצה לקצה.

- גיבוש מסמך אפיון כללי כולל גיבוש טבלאות MD לטובת מימוש בפלטפורמת אנטיגרביטי/קלוד קוד/גיטהאב קופיילוט.

לתשומת ליבכם הפרויקט והנתונים בפרויקט זה הינם ברמת בלמ"ס בלבד!

אני מעריך שפרויקט כזה ייקח כחודש מימוש.

תודה רבה!

ר' חו' התייעלות כלכלית

רפ"ק           זאב נאורי